- Załącznik nr 1b - Wzór Kosztorysu ofertowego

- Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/29/TP/2022

83570 Remont nawierzchni placu oraz instalacji odwodnienia przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

- Zamawiający:

Gminą Wrocław – z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu  i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław oraz Gminą Wrocław: jednostka organizacyjna Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (dalej jako ZDiUM),                      przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, reprezentowaną przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., 
w związku z zawartym Porozumieniem o wspólnym zamówieniu ze ZDiUM we Wrocławiu z dnia 14.03.2022

- Wykonawca:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Lp. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż rur odprowadzających wody opadowe z odwodnienia liniowego o śr. 150 mm | m | 79.50 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie otworów w stropie o średnicy DN200, dł. 60 cm | szt. | 53.00 |  |  |
| 3 | Montaż rur spustowych DN150 prowadzonych w stropie parkingu o gr. 40 cm | m | 79.50 |  |  |
| 4 | Montaż rewizji żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150 mm | szt. | 43.00 |  |  |
| 5 | Montaż rewizji żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 200 mm | szt. | 5.00 |  |  |
| 6 | Montaż obejm żeliwnych o śr.150 mm | szt. | 89.00 |  |  |
| 7 | Montaż obejm żeliwnych o śr.200 mm | szt. | 10.00 |  |  |
| 8 | Montaż rury żeliwnej bezkielichowej o śr. 150 mm | m | 4.00 |  |  |
| 9 | Montaż łuku żeliwnego o śr.150 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 10 | Montaż trójnika żeliwnego o śr.150/150/45st | szt. | 1.00 |  |  |
| 11 | Montaż dodatkowych rewizji żeliwnych na rurach podstropowych o śr. 250 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 12 | Montaż dodatkowych rewizji żeliwnych na rurach podstropowych o śr. 300 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 13 | Płukanie instalacji - rurociągi o śr. 150-300 mm | m | 686.00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |

- Podpisy(y):

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |